XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

# 1. Nguyên tắc phân loại

Với vai trò Product Owner (PO), tôi ưu tiên các năng lực tối thiểu để độc giả tìm được sách, đặt mượn trực tuyến và để thư viện quản lý danh mục sách. Release 1 dự kiến có 3 sprint (6 tuần), vì vậy các tính năng tăng trải nghiệm hoặc có thể xử lý thủ công sẽ được xếp sau. MoSCoW thể hiện mức độ cần thiết cho Release 1; thứ tự trong từng nhóm dựa trên giá trị nghiệp vụ và phụ thuộc.

# 2. Bảng phân loại

| Thứ tự | MoSCoW | Hạng mục backlog | Lý do ưu tiên / phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Must | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Cần xác định người dùng để quản lý lượt mượn và áp dụng giới hạn mượn. Là điều kiện nền cho mục 3 và lịch sử cá nhân ở mục 9. |
| 2 | Must | Thủ thư quản lý kho sách | Danh mục sách phải được tạo và cập nhật để độc giả thấy dữ liệu còn hiệu lực; phụ thuộc vận hành của chức năng tìm kiếm và mượn. |
| 3 | Must | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Độc giả cần tìm được sách trước khi đặt mượn; nếu thiếu, việc tìm sách phải làm thủ công và trải nghiệm MVP bị ảnh hưởng lớn. |
| 4 | Must | Mượn sách online | Đây là giá trị cốt lõi của hệ thống. Phụ thuộc tài khoản độc giả cần kiểm soát giới hạn mượn. |
| 5 | Should | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Giúp độc giả theo dõi các lượt mượn, nhưng giai đoạn đầu có thể hỏi thủ thư hoặc xem thông tin tại quầy; phụ thuộc tài khoản và dữ liệu mượn. |
| 6 | Should | Đặt trước sách khi hết | Tăng khả năng tiếp cận sách đang được mượn; có thể tạm thời chờ sách hoặc hỏi thủ thư. |
| 7 | Should | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Giảm nguy cơ quên hạn và hỗ trợ vận hành, nhưng có thể nhắc thủ công trong MVP; phụ thuộc dữ liệu ngày mượn/hạn trả và thông tin liên hệ. |
| 8 | Could | Gia hạn mượn sách online | Tiện lợi cho độc giả nhưng có thể yêu cầu gia hạn tại quầy trong bản đầu; cần dữ liệu lượt mượn và quy tắc gia hạn. |
| 9 | Could | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Tăng tương tác và cung cấp tham khảo cho độc giả khác, nhưng không cần thiết để hoàn thành quy trình mượn sách cốt lõi. |
| 10 | Could | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Giảm thao tác đăng nhập nhưng tài khoản thông thường đã đáp ứng nhu cầu MVP |
| 11 | Won't (this time) | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Không triển khai trong Release 1 vì không thiết yếu cho việc tìm mượn sách; có thể dùng tìm kiếm theo tên/tác giả làm cách thay thế. |
| 12 | Won't (this time) | Chat trực tiếp với thủ thư | Chưa làm trong MVP do phát sinh nhu cầu trực ca và vận hành hội thoại; độc giả có thể liên hệ thủ thư qua kênh hiện có. |

# 3. Product Backlog

| # | MoSCoW | Hạng mục | Lý do / phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Must | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Nền tảng định danh độc giả; cần trước khi gắn lượt mượn với đúng người. |
| 2 | Must | Thủ thư quản lý kho sách | Tạo và cập nhật danh mục cần thiết cho tìm kiếm và mượn. |
| 3 | Must | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Cho phép độc giả xác định cuốn sách muốn mượn. |
| 4 | Must | Mượn sách online | Chức năng cốt lõi; phụ thuộc tài khoản và danh mục sách. |
| 5 | Should | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Dựa trên tài khoản và dữ liệu lượt mượn đã phát sinh. |
| 6 | Should | Đặt trước sách khi hết | Mở rộng quy trình mượn; đặt sau khi luồng mượn cơ bản đã có. |
| 7 | Should | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Cần thông tin lượt mượn và hạn trả từ quy trình mượn. |
| 8 | Could | Gia hạn mượn sách online | Mở rộng quản lý lượt mượn, có thể xử lý tại quầy trong MVP. |
| 9 | Could | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Tính năng bổ sung, không chặn luồng mượn sách. |
| 10 | Could | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Cải thiện tiện lợi sau khi đăng nhập cơ bản hoạt động. |
| 11 | Won't (this time) | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Để bản phát hành sau; không cần cho quy trình cốt lõi. |
| 12 | Won't (this time) | Chat trực tiếp với thủ thư | Để bản phát hành sau do yêu cầu tổ chức trực hỗ trợ. |

# 4. Tự phản biện

Một PO khác có thể xếp “Gợi ý sách theo sở thích cá nhân” vào Could thay vì Won't, vì đây là tính năng tạo khác biệt và có thể tăng lượt đọc; tuy nhiên, với MVP 6 tuần, tôi ưu tiên hoàn thiện luồng mượn trước.

“Chat trực tiếp với thủ thư” cũng có thể được xếp Should nếu thư viện thường xuyên cần giải đáp câu hỏi trực tuyến và không có kênh hỗ trợ thay thế. Tôi chọn Won't vì chat đòi hỏi người trực và quy trình vận hành, trong khi mục tiêu Release 1 là mượn sách tự phục vụ.

“Tích hợp đăng nhập Google/Facebook” có thể được xem là Should nếu nhóm độc giả mục tiêu mong muốn đăng nhập nhanh.

Việc xếp “Đặt trước sách khi hết” vào Should cũng có thể gây tranh luận: nếu thư viện có nhu cầu đặt trước cao, PO có thể nâng lên Must. Trong phương án này, độc giả vẫn có thể chờ hoặc hỏi thủ thư nên tính năng được xếp sau mượn sách cơ bản.

.